# Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Ниже 10 вопросов, которые я задам в первую очередь. Порядок отражает приоритет: сначала организация проекта (кто принимает решения, по какому эталону идёт приёмка, какие есть данные и среда), затем бизнес-правила расчёта. С клиентом работаем через заказчика (Сбер), вопросы собираем в пакет и адресуем конкретным ролям.

| # | Вопрос | Кому | Зачем | Какой риск закрываем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кто владелец бизнес-логики со стороны Mountain SPA и кто принимает пилот? Кто подтверждает, что расчёт соответствует бизнес-логике? | Заказчик | Зафиксировать, кто принимает решения и подписывает приёмку | Размытая ответственность, приёмка «на ощущениях» |
| 2 | Кто готовит синтетический датасет и эталонные ответы для метрик 95% и 20 контрольных вопросов? Есть ли обезличенная история за 12+ месяцев, чтобы откалибровать прогноз? | Заказчик / управляющий | Получить данные и эталон для сравнения результата | Нечем измерить качество, данные не отражают реальность |
| 3 | Из каких систем и в каком виде можно получить данные об остатках, движении, закупках и загрузке (1С, API, Excel)? MVP работает отдельным веб-модулем или сразу в интерфейсе ABS? Какую LLM можно использовать и в каком контуре? | ИТ-команда ABS | Определить источники данных, архитектуру и ограничения ИБ | Прототип сложно встроить, коммерческие данные попадают во внешнюю LLM |
| 4 | Как сейчас принимается решение о закупке: кто считает, кто утверждает, как часто заказывают, какие отчёты и файлы используют? | Управляющий, закупки | Описать AS IS и найти, где теряется время | Автоматизируем не тот процесс, инструмент не приживётся |
| 5 | Как учитывается расход материалов: списывается по техкартам на процедуру или по факту (вскрытие флакона, инвентаризация)? Ведётся ли учёт партий и сроков годности? В каких единицах? | Администратор склада | Понять, насколько данным о расходе можно доверять | Прогноз на недостоверном расходе, ошибки из-за разных единиц (мл / флакон) |
| 6 | Откуда берётся плановая загрузка: онлайн-запись, план продаж? Насколько она точна? Как учитывать сезонность, праздники, акции и новые услуги? | Управляющий | Выбрать основу прогноза | Прогноз систематически ошибается в пик или в межсезонье |
| 7 | Какие правила закупок действуют: страховой запас, минимальная партия, приоритеты, альтернативные поставщики? Совпадают ли фактические сроки поставки с заявленными? Закупают на всю сеть или по филиалам, есть ли перемещения между ними? | Специалист по закупкам | Сделать рекомендации исполнимыми | Агент советует объёмы и даты, которые нельзя выполнить |
| 8 | Как устроен бюджет закупок: какие лимиты (по периодам, категориям, филиалам), с НДС или без, по дате заказа или по дате оплаты с учётом отсрочки? С чем сравниваем: с фактом прошлого периода или с планом? | Финансовый менеджер | Согласовать логику бюджета с финансами | Бюджет агента не сходится с финансовым |
| 9 | Есть ли техкарты услуг (нормы материалов) и прайс услуг? Включать ли в себестоимость труд и накладные или только материалы? | Управляющий, финансы | Реализовать US 7–8: влияние цен на себестоимость и маржу | Неверная маржа, сценарии US 7–8 не реализовать |
| 10 | Какие правила действуют для сроков годности и списания: минимальный остаточный срок при приёмке, срок после вскрытия, кто решает о списании? За сколько дней предупреждать, что считать излишком? | Администратор склада, управляющий | Настроить пороги предупреждений | Ложные или пропущенные сигналы, лишние списания |