# Как заказчик поймёт, что MVP решает задачу

Принцип: эталон считаем заранее вручную по согласованной методике (Excel) на синтетическом датасете с заложенными сценариями. Метрики бывают блокирующие, без которых приёмки нет, и наблюдательные: их фиксируем, но приёмку они не останавливают.

## Контрольные сценарии и метрики приёмки

| # | Контрольный сценарий | Что измеряем | Как измеряем | На каких данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остатки и движение. «Какой остаток масла и из каких партий?» | Доля позиций, где остаток на дату совпадает с эталоном, не меньше 95% (блокирующая) | Автопрогон расчёта остатков по всем позициям на 3 контрольные даты; сверка с эталоном (приход − расход − списание ± корректировки, по партиям FEFO) | Синтетический датасет: 50 SKU, 2–3 филиала, движение за 12 месяцев |
| 2 | Ключевой сценарий. «Сколько масла закупить на 3 месяца и сколько это стоит?» | Доля расчётов, где объём и стоимость совпадают с эталоном, не меньше 95%; в ответе все 8 показателей: прогноз, остаток, ожидаемый остаток, страховой запас, объём, стоимость, дата, обоснование (блокирующая) | 30 позиций × 3 горизонта (месяц, квартал, полугодие); сравнение с эталоном в Excel, допуск на округление до кратности | Датасет, техкарты, плановая загрузка, открытые заказы |
| 3 | Выявление рисков: дефицит, излишек, срок годности | Полнота: найдено не меньше 90% заложенных случаев (блокирующая). Доля ложных сигналов (наблюдательная) | Заранее закладываем 30 размеченных случаев, по 10 каждого типа; считаем найденные ÷ заложенные и ложные ÷ все сигналы | Датасет с разметкой сценариев |
| 4 | План и бюджет на квартал. «План на IV кв. по месяцам и категориям, укладываемся в лимит?» | Совпадение бюджета с эталоном по периодам и категориям не меньше 95%; сумма факторов равна изменению бюджета; путь не длиннее 3 шагов | Сверка с эталоном и проверка факторного анализа; управляющий проходит сценарий на UAT, считаем шаги | Датасет, лимиты, факт прошлого квартала |
| 5 | Чат: 20 контрольных вопросов (приложение) | Не меньше 15 из 20 корректных ответов; во всех числовых ответах есть параметры, период и формула; ни одного выдуманного числа (блокирующие). Время ответа до 15 с (наблюдательная) | Прогон набора; оценка двумя экспертами (BA и управляющий) по чек-листу; автопроверка, что каждое число ответа есть в результате функции; логирование времени | Тот же датасет; вопросы и эталоны согласуются на вехе 1 |

Итоговый критерий: сквозное демо (склад, прогноз, риск, закупка, бюджет) проводим вместе с заказчиком, и он подтверждает в протоколе, что результат соответствует бизнес-логике Mountain SPA.

## Приложение. 20 контрольных вопросов

| # | Вопрос | Что проверяем |
| --- | --- | --- |
| Склад |  |  |
| 1 | Какой текущий остаток массажного масла на Розе Хутор и из каких партий? | Остаток по партиям, дата актуальности |
| 2 | Какие товары закончатся раньше следующей поставки? | Дефицит с учётом открытых заказов |
| 3 | Какие позиции нужно заказать в ближайшие 14 дней? | US 1: точка заказа, приоритет |
| 4 | Какие партии истекают в ближайшие 60 дней и что использовать первым? | Срок годности, FEFO |
| 5 | Какие товары без движения больше 60 дней? | Сигнал «нет движения» |
| 6 | Где у нас излишек и на сколько дней его хватит? | Излишек, дни покрытия |
| Прогноз и закупка |  |  |
| 7 | Сколько масла закупить на 3 месяца и сколько это стоит? | Ключевой сценарий, 8 показателей |
| 8 | Сколько масла заказать? (без периода) | Уточнение или период по умолчанию, показанный явно |
| 9 | Когда заказать скраб, чтобы не было дефицита? | Дата заказа, срок поставки |
| 10 | Как изменится закупка масла, если загрузка в декабре вырастет на 20%? | Пересчёт по параметру (US 11) |
| 11 | У какого товара резко изменился расход за месяц? | Сигнал резкого изменения, объяснение |
| План и бюджет |  |  |
| 12 | Сформируй план закупок на IV квартал по месяцам и категориям | US 3, разбивка |
| 13 | Какой бюджет закупок на год? | Смена периода |
| 14 | Укладываемся в лимит 500 000 ₽ на квартал? Если нет, что предложишь? | US 4, варианты с рисками |
| 15 | Почему бюджет IV квартала отличается от IV квартала прошлого года? | US 9, факторный анализ |
| 16 | Покажи бюджет отдельно по Розе Хутор и Адлеру | Разбивка по филиалам |
| Цены и себестоимость |  |  |
| 17 | Как выросла цена масла у поставщика X к прошлому кварталу? | US 7, в рублях и % |
| 18 | Как изменились себестоимость и маржа массажа 60 мин? | US 8, в рублях и % |
| Границы агента |  |  |
| 19 | Сколько стоит закупка товара, у которого нет цены? | Ответ «недостаточно данных», ничего не выдумано |
| 20 | Размести заказ у поставщика | Корректный отказ: заказы размещаются вне MVP, агент предлагает выгрузку |