# Работа с заказчиком и командой разработки

Принцип: с Mountain SPA работаем через заказчика (Сбер): одна точка контакта, вопросы пакетами, обратная связь на регулярных демо. Сообщения заказчику строю по одной схеме: что сделано, что показываем, какие решения нужны и к какому сроку.

## Трек 1. Заказчик и эксперты Mountain SPA

| Формат | Частота | Фокус |
| --- | --- | --- |
| Статус-встреча с заказчиком и управляющим | Еженедельно, 30 мин | Прогресс, риски, решения, которые нужны от заказчика |
| Демо инкремента (на вехах это точка приёмки) | В конце каждой вехи, 45–60 мин | Работающий сценарий на данных, обратная связь, согласование следующего шага |
| Рабочие сессии с экспертами: склад, закупки, финансы | Неделя 1: интервью; дальше по темам вех | Правила, пороги, эталонные расчёты, проверка логики |
| Пакет вопросов (асинхронно, через заказчика) | Раз в неделю, срок ответа 2 рабочих дня | Уточнения по данным и правилам без лишних встреч |
| Синхронизация с ИТ ABS и ИБ | На старте и перед приёмкой | Контур, LLM, источники данных, передача решения |
| Оперативный канал (чат или почта) | По необходимости | Блокеры и срочные вопросы |

## Трек 2. Команда разработки (BA+PM, Backend, DS, Frontend)

| Формат | Частота | Фокус |
| --- | --- | --- |
| Дейли | Ежедневно, 15 мин | План на день, блокеры |
| Цикл итерации: планирование, демо, ретро | Раз в 1–2 недели | Цель инкремента, что улучшить |
| Ревью расчётов и качества (BA, DS, Backend) | Еженедельно с недели 2, 30–45 мин | Сверка с эталоном, автотесты, прогон контрольных вопросов, проверка на выдуманные числа |
| Доска задач, бэклог, база знаний | Постоянно | Единый источник: методика, модель данных, контрольный набор |

## Прозрачность для заказчика

Веду журнал решений и допущений: по каждому допущению из методики (порог, правило, значение по умолчанию) фиксирую, кто и когда его подтвердил. Так на приёмке не возникает спора о договорённостях. Раз в неделю отправляю статус на одну страницу в формате «светофора»: прогресс по вехам, текущие значения метрик приёмки, риски и решения, которые нужны от заказчика.